## Numer sprawy 1/2007						Rajcza 2007-06-06

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

#### NA

„ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE OBIEKTÓW SPZOL ORAZ  ROZBIÓRKA  BYŁEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  I  REWALORYZACJA  TERENU  PARKU ”

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest zgodnie  z przepisami  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami ), zwanej dalej ustawą

- Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami” stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej

- Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60.000 EURO

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  sporządził Adam Banaś

- Data 2007-06-06

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia zatwierdził:

Dyrektor SPZOL w Rajczy:

  - ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy  w Rajczy

Ulica :Ujsolska 35

Kod : 34 – 370,  Miejscowość: RAJCZA

E-mail : spzolrajcza@poczta.onet.pl

  - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE OBIEKTÓW SPZOL ORAZ  ROZBIÓRKA  BYŁEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  I  REWALORYZACJA  TERENU  PARKU W SAMODZIELNYM   PUBLICZNYM  ZAKŁADZIE  OPIEKUŃCZO -  LECZNICZYM W RAJCZY”

  - Projekt jest realizowany w ramach  priorytetów i przedsięwzięć  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  na rok 2007.

  - Do postępowania przetargowego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami ) oraz aktów  wydanych na jej podstawie, a w  sprawach nie uregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „Specyfikacją”, udostępniona jest zainteresowanym odpłatnie, w cenie 20 PLN za egzemplarz lub za zaliczeniem pocztowym, płatne w kasie SPZOL, przed wydaniem Specyfikacji, lub na konto Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce 30 8131 0005 0013 2756 2000 0010

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

      - Oczyszczalnia ścieków – rekultywacja

- Rozebranie ścian żelbetonowych

- Rozebranie elementów oczyszczalni z kszałtowników stalowych

- Rozebranie ścian betonowych

- Rozebranie murów

- Wywóz ziemi

- Utylizacja szlamu

- Zasypanie wykopów ziemią

- Ręczne plantowanie powierzchni gruntu

- Wykonanie trawników dywanowych

      - Zagospodarowanie terenu – urządzenie zieleni na terenie po byłej oczyszczalni ścieków

- Nasadzenia zieleni w ramach zadania „rewaloryzacja i rekultywacja terenu po rozbiórce oczyszczalni ścieków na terenie parku pałacowego w Rajczy”.

      - Budynek mieszkalny w ogrodzie:

- Izolacja stropu wełną mineralną

- Wymiana pokrycia dachowego – rozbiórka pokrycia z dachówki, wymiana łacenia dachu, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, izolacja z folii,  pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkopodobną, wykonanie obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej

      - Budynek pralni:

- Docieplenie stropu wełną mineralną wraz z wykonaniem ślepej podłogi

- Na ścianie wschodniej  wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej  wraz dociepleniem tej ściany

- Wymiana stolarki okiennej  i drzwiowej zewnętrznej na niskoemisyjną

Wspólny słownik zamówień publicznych:

45000000-7,   ( roboty budowlane ) 45210000-2 ( roboty budowlane w zakresie budynków ), 45215100-8 ( roboty budowlane w zakresie  budowy placówek zdrowotnych ),

Lokalizacja – Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rajczy, miejscowość  Rajcza , Gmina Rajcza, powiat żywiecki, województwo śląskie,           działki Nr 929/2, pb 19, 930,

3.2. Technologia wykonania prac:

3.2.1. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenie stosowane na budowie winny  być     najwyższej jakości, odpowiadać Polskim Normom, wymaganiom kosztorysu   budowlanego, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania – warunki dopuszczenia  zgodnie  z Art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z  2006 r. Nr  156, poz. 1118 z późn. zmianami ).

3.2.2. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na  budowie winny  posiadać stosowane, polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z autorem projektów. Wykonawca zobowiązany jest dostarczenia w jednym egzemplarzu katalogów i atesty  stosowanych materiałów i wyrobów ich stosowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wyłącznie  legalnych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Wyroby i materiały ( za wyjątkiem materiałów masowych ) winny być pakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty związane z wykonywanymi pracami budowlanymi stanowić muszą załącznik do dokumentacji  modernizacji prowadzonej przez Wykonawcę.

3.2.3 Prace oraz wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego oraz zgodnie z zasadami BHP. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy ponosić będzie Wykonawca.

3.2.4. Wszelkie prace i roboty muszą  być prowadzone w sposób gwarantujący pełne bezpieczeństwo dla pensjonariuszy przy zagwarantowanym wykonywaniu zadań statutowych przez Zakład.

3.3. Podwykonawstwo

3.3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, przy czym zakres zleconych prac nie może przekroczyć 50 % całości wartości zadania.

3.3.2. W razie zlecenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest  wskazać w ofercie:

          - zakres zleconych robót

          - nazwę i siedzibę podwykonawcy

          - oświadczenie podwykonawcy, że w przypadku wybrania Wykonawcy,  podejmie się podzleconych prac

          - oświadczenie, że podwykonawca spełnia  warunki określone w art. 22, pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.3.3. Wykonawca ponosić będzie wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców. Inwestor nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z tytułu  realizacji przedmiotu zamówienia z podwykonawcami.

3.3.4. Zamawiającemu w stosunku do wskazanych podwykonawców przysługują uprawnienia określone w Kodeksie Cywilnym w art. 647’, między innymi  obowiązek dostarczenia umowy.

  - Wykonawca musi ustanowić Kierownika budowy działającego w Jego imieniu i na Jego rachunek, który posiadać będzie wymagane przepisami uprawnienia, niezbędną wiedzę oraz zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy i umieścić w widocznym miejscu – tablicę informacyjną.

  - Inspektor nadzoru zostanie powołany przez Inwestora, którego będzie reprezentował  oraz działał w Jego imieniu i na Jego rachunek.

  - Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie ponadto do poniesienia ewentualnych kosztów ponoszonych  na rzecz:

1. Zakładu Energetycznego

2. Telekomunikacji Polskiej S.A.

3. Innych według potrzeb

Szczegółowy  wykaz prac objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w załączonych obmiarach – załącznik Nr 2 SIWZ oraz załącznik Nr 3  ( przedmiar robót ).

  - TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

4.1. Wymagany termin realizacji  to termin nie przekraczalny do wykonania zamówienia, oznacza to, że przedmiot umowy  musi być wykonany  w określonym terminie;

      - zakończenie budowy  - 30 września   2007 r.

4.2. Termin powyższy ( pkt. 4.1. ) może ulec przedłużeniu w razie zaistnienia okoliczności których nie można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia umowy  a także, jeżeli w wyniku postępowania skargowego w tym postępowaniu ulegnie przesunięcie termin wyłonienia wykonawcy.

  - OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERT

5.1. Oferta musi  być złożona  z  zachowaniem formy pisemnej  pod rygorem

nieważności

5.2. Oferta musi odpowiadać treści specyfikacji

5.3. Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym

załącznik Nr 1 do Specyfikacji

5.4. Oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 7

5.5. Oferta powinna być napisana  w języku polskim, trwałą i czytelną  techniką

pisarską oraz podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy na

zewnątrz.

5.6. Wszelkie poprawki treści oferty  powinny być naniesione czytelnie i opatrzone

podpisem osoby uprawnionej.

5.7. Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę

pod rygorem wykluczenia z przetargu.

5.8. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i złożone w jedną całość i

umieszczone w nieprzejrzystym  opakowaniu.

5.9. Opakowanie, o którym mowa w pkt. 5.8. powinno być oznaczone następująco:

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rajczy

34 – 370 RAJCZA

ul. Ujsolska 35

„roboty termomodernizacyjne obiektów SPZOL oraz  rozbiórka  byłej  oczyszczalni  ścieków  i  rewaloryzacja  terenu  parku w samodzielnym   publicznym  zakładzie  opiekuńczo -  leczniczym w Rajczy”

oraz opatrzone  nazwą i dokładnym adresem wykonawcy

5.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny

niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia ( oferta wariantowa )

5.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

5.12. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie

przeznaczonym do składania ofert.

5.13. Oferta musi obejmować całość zamówienia zgodnie z wymogami opisu

przedmiotu zamówienia.

5.14. Uczestnicy przetargu będą ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem

i złożeniem oferty.

Strona  Zamawiająca nie będzie odpowiedzialna i nie poniesie żadnych kosztów

spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika

przetargu, w związku z wizytami i oględzinami miejsca robót, ani  żadnymi

innymi aspektami  związanymi z przygotowaniem oferty.

5.15. Uczestnik  przetargu jest zobowiązany do wizytacji miejsca realizacji robót i

jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i

ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w

przygotowaniu oferty i podpisaniu Umowy na wykonanie robót.

5.16. Uczestnicy Przetargu będą wyłącznie odpowiedzialni za staranne  zaznajomienie

się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym również z

dokumentacją projektową dostępną tylko do wglądu w siedzibie Zamawiającego,

oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych i

wszystkich warunków, obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób

oddziaływać na sumę czy istotę Oferty, lub na wykonanie robót. W przypadku

jeśli Uczestnik Przetargu zwycięży, żadne żądania zmian wartości Oferty

motywowane błędami lub przeoczeniami w spełnienie ww. obowiązków nie

będą brane pod uwagę.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

  - WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIENIA TYCH  WARUNKÓW

6.1. W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy:

        - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

        - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

        - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

        - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

6.1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ustawy;

6.1.3. Zapoznali się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami, dokumentacje projektową i

przyjęli je bez zastrzeżeń;

6.1.4. W ciągu ostatnich 5 lat wykonali podobne prace ( co najmniej jedną ),

odpowiadające  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia ( w przypadku prowadzenia przez

wykonawcę działalności przez okres krótszy niż 2 lata – za cały okres

działalności), z  których wartość  każdej jest nie mniejsza niż 100.000,00 PLN,

potwierdzone listami referencyjnymi.

6.1.5. Są właścicielami lub posiadaczami ( dzierżawa, wynajem, leasing lub inny tytuł

prawny ) sprzętu umożliwiającego wykonanie prac będących przedmiotem

zamówienia;

6.1.6. Udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji należytego wykonania przedmiotu

zamówienia;

6.1.7. Akceptują warunki umowy określone w załączniku Nr  16  do specyfikacji

6.1.8. Zapoznali się z terenem przyszłej budowy i wszelkimi dokumentami

6.1.9. Złożyli dokumenty określone w części 7 Specyfikacji.

6.2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i

dokumentów wymienionych w pkt. 7, dostarczonych w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - INFORMACJE O DOKUMENTACH, JAKIE  NALEŻY  DOSTARCZYĆ  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW

          - Formularz oferty – załącznik Nr 1specyfikacji;

          - Kosztorys ofertowy  obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia – ( przedmiar robót ) -  załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3 specyfikacji

          - Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy o zamówieniach publicznych  - załącznik Nr 4 specyfikacji;

          - Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 – załącznik Nr 5 specyfikacji;

          - Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu  określonych w pkt. 6.1.6. części 6 Specyfikacji  - załącznik Nr 6 specyfikacji

          - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

          - Oświadczenie, o nie zaleganiu na rzecz właściwego urzędu skarbowego -                        załącznik Nr 7 specyfikacji,  oraz właściwego oddziału  ZUS  - załącznik Nr 8 specyfikacji

          - potwierdzające odpowiednio, że nie zalega oferent z zapłatą podatków opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

          - Oświadczenia potwierdzającego fakt niekaralności -  Krajowego Rejestru Karnego  -  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 1 - 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. załącznik Nr 9 specyfikacji

          - Oświadczenia potwierdzającego fakt niekaralności o których mowa  w Art. 24 ust. 1 pkt. 9   prawa zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wystawionego  nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, załącznik Nr 10 specyfikacji

          - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji  niezbędnych do wykonania zamówienia           ( kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia ), a także zakresem wykonywanych przez nich czynności, wraz z potwierdzonymi uprawnieniami do wykonywania zamówienia. – załącznik Nr 11 specyfikacji

          - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich  pięciu lat robót budowlanych ( co najmniej jedną ), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości ( nie mniejszej niż 100.000,00 PLN ) oraz daty i miejsca wykonania  oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje ) – załącznik Nr 12 specyfikacji

          - Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN;

          - Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu  zawartych w Specyfikacji, jej załącznikach oraz postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy, jak również, że wykonawca pozostaje związany z złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert – załącznik Nr 13 do Specyfikacji

          - Wykaz osób uprawnionych  do podpisywania dokumentów przetargowych i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy – załącznik Nr 14 do Specyfikacji

          - W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo notarialne potwierdzone do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

          - Oświadczenie, że zapoznał się z terenem przyszłej budowy i dokumentacją techniczną  - załącznik Nr 15 Specyfikacji

          - Opracowanie dokumentacji

            - Projektu organizacji i harmonogram robót (rzeczowo finansowy )

            - Planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

UWAGA !   Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą  być przedstawione w

formie  oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę ( tzn. opatrzone datą, napisem „za

zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osobę upoważnioną do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ).

          - Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7,8 i 9 zobowiązany jest przedstawić dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

19.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

19.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia;

19.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie,

odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności w całości wykonania

decyzji właściwego organu.

19.4. Jeżeli w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 24 i pkt. 10 to można je

zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie oferenta złożone przed

notariuszem właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

19.5. Dokumenty wymienione w pkt. 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., składane są w formie

oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski,

poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do polskich

przepisów.

Zamawiający odrzuci oferty, które nie spełniają któregokolwiek z warunków zawartych w s.i.w.z., a także te, które będą niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Oferty odrzucone przez Zamawiającego nie będą podlegały ocenie.

  - WADIUM

8.1.  Zamawiający  nie żąda wniesienia wadium

  - KRYTERIA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

9.1. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującym kryterium:

a) cena łączna za przedmiot zamówienia    100 %

O wyborze  oferty najkorzystniejszej zdecyduje suma punktów uzyskanych za to kryterium, obliczone według zasady określonych poniżej.

W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, % oraz kwotę podatku VAT, oraz cenę brutto w polskich złotych.

9.2. Oferent cenę oferty ustala na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia w zakresie określonym w s.i.w.z. oraz załączonej do niej dokumentacji, uwzględniając wszystkie nakłady niezbędne do wykonania przedmiotu  zamówienia opisane w pkt. 3  niniejszej Specyfikacji.

W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu. Do porównania ofert  brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN

9.3. Opis sposobu oceniania oferty:

- Kryterium  ceny:

najniższa  oferowana cena brutto

Liczba punktów =       ----------------------------------------    x 100 %  x 100 pkt.

Cena brutto z oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając w „dół”

9.4. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

  - MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

10.1. Oferty należy składać w terminie do dnia  10 lipca 2007 r. do  godz. 10 00 w siedzibie Zamawiającego, Samodzielny Publiczny  Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rajczy, Rajcza, ul. Ujsolska 35, w sekretariacie – pokój nr 31

10.2. Adres Zamawiającego do przesyłek pocztowych:

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rajczy

34 – 370 RAJCZA,

ul. Ujsolska 35

10.3. Oferty przesłane pocztą lub za pośrednictwem firm wysyłkowych, które wpłyną do siedziby Zamawiającego  po upływie terminu  do składania ofert, zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

  - FORMA  WZAJEMNEGO  POROZUMIENIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI

11.1. w niniejszym  postępowaniu  wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i  wykonawcy  zobowiązani są przekazywać pisemnie.

11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane faxem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli  ich treść  dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - INFORMACJE   DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH, W  JAKICH  MOGĄ  BYĆ  PROWADZONE  ROZLICZENIA  MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM  A  WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza  rozliczeń z Wykonawcą  w  walutach obcych.

  - WYJAŚNIENIA DO S.I.W.Z.

13.1. Każdemu oferentowi  przysługuje prawo zwrócenia  się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości  co do treści s.i.w.z.

13.2. Zapytania winny być wnoszone na piśmie, a w przypadku wniesienia ich faxem lub innym nośnikiem elektronicznym  powinny być potwierdzone niezwłocznie pismem wysłanym do Zamawiającego. Zapytanie te mogą być kierowane do Zamawiającego nie później niż do 6 dnia poprzedzającego  wyznaczony  w  ogłoszeniu termin składania ofert.

13.3. W przypadku określonym w pkt. 13.1. Zamawiający udziela niezwłocznie odpowiedzi na postawione pytania, przekazując jej treść wszystkim oferentom, którzy otrzymali formularz specyfikacji, bez wskazania źródła zapytania.

13.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zebrania  oferentów.

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do s.i.w.z. z ważnych powodów przed upływem terminu do składania ofert. W takim przypadku Zamawijący przekazuje dokonaną  w ten sposób modyfikację  wszystkim oferentom, którzy zakupili s.i.w.z., przedłużając termin do składania ofert.

13.6. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest  Adam Banaś, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09 00 do 13  00  telefonicznie pod numer: 0,33,864 31 20 lub w tych samych dniach i godzinach w siedzibie zamawiającego pokój Nr  32

13.7. Zamawiający, po otwarciu ofert ma prawo żądać od oferenta udzielenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty.

13.8. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może poprawić oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając i tym wszystkich uczestników, którzy złożyli oferty.

  - MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT

14.1. Otwarcie ofert jest jawne

14.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2007 r. o godz. 10 30 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym  w Rajczy, 34 – 370 Rajcza, Ul. Ujsolska 35 pokój Nr 32.

14.3. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach ( opakowaniach ) naruszonych, będą traktowane jako  odtajnione i zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania

14.4. W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane z postępowania przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone  wykonawcy po publicznym badaniu ofert.

14.5. Otwarcie ofert dokonuje się publicznie

14.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.7. W dalszej części:

- zostaje podana informacja o ilości złożonych ofert do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego

- następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań, ofert.

- Następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie,

14.8. Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości:

- imię i nazwisko, nazwa ( firma ) oraz adres ( siedziba ) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty,

- termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji,

- warunki płatności,

14.9. na zakończenie części publicznego badania ofert nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag  uczestników postępowania przetargowego.

  - POSTANOWIENIA   KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO  PRZYSZŁEJ  UMOWY

15.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

15.1.1. Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga od oferenta, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.1.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca  na rachunek bankowy Zamawiającego tj.:  Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce Nr rachunku 51 8131 0005 0013 2756 2000 0020

15.1.4. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

15.1.5. 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaje na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady  przedmiotu zamówienia i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

15.2. Odbiory.

15.2.1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

- rozliczenie częściowe realizowane po wykonaniu  części robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym  na podstawie protokołu częściowego odbioru robót;

- rozliczenie końcowe przedmiotu umowy dokonane zostanie na podstawie protokołu końcowego odbioru robót;

15.2.2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego może być zakończony element zgodnie z harmonogramem  rzeczowo – finansowym. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie sporządzony protokół częściowo podpisany przez osoby wymienione w pkt. 15.2.7.

15.2.3. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy  przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego.

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną w uzasadnionych przypadkach

- protokoły odbiorów technicznych ( wg. potrzeb ), atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności;

- dokumentację powykonawczą zakończonego etapu zamówienia wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru a dokonanymi za zgodą autora projektu,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- wyciąg z kosztorysu ofertowego wykonanych robót.

15.2.4. Niezależnie od odbiorów częściowych strony przewidują odbiór końcowy obejmujący cały przedmiot zamówienia.

15.2.5. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego:

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną wykonanego etapu robót,

- protokoły odbiorów technicznych ( wg. potrzeb ), atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności;

- dokumentację powykonawczą zakończonego etapu zamówienia wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru a dokonanymi za zgodą autora projektu,

- dziennik budowy

- protokoły badań i sprawdzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

15.2.6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

15.2.7. Odbioru w formie protokołu częściowego i końcowego odbioru robót, dokonywać będzie komisja  w składzie:

      - uprawnieni przez Wykonawcę jego przedstawiciele

      - Dyrektor SPZOL Rajcza

      - Kierownik ds. organizacyjnych SPZOL Rajcza

      - Inspektor nadzoru

      - Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

15.2.8. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

15.2.9. Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze lub w toku robót budowlanych usunięte będą niezwłocznie , a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich ujawnienia .

15.2.10. Ujawnienie wady lub drobnej usterki, wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru do czasu jej usunięcia.

15.2.11. Zamawiający w razie stwierdzenia  ewentualnych wad w okresie rękojmi zobowiązany jest do przedłożenia  Wykonawcy stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili jej ujawnienia.

15.2.12. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację  w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu będzie ona uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego

15.2.13. Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem prac okaże się, że wykryte wady nie nadają się do usunięcia to:

1)  jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, strony ustalają obniżenie wynagrodzenia umownego,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z  przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania tej części zamówienia

15.2.14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

15.3. Kary umowne

15.3.1. W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % należnego za ten przedmiot wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.

  - za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 %  wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień spóźnienia.

  - Za zlecenie podwykonawcy wykonania robót bez zgody Zamawiającego 5 % należnego za ten przedmiot wynagrodzenia

    - Za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10 % wynagrodzenia brutto określonego w ofercie;

    - Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia roszczeń od oferenta dotyczących wyrównania szkody na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy;

    - za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych od wartości wynagrodzenia określonego na fakturze, za każdy dzień zwłoki

    - karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 10 % wynagrodzenia brutto określonego w ofercie.

15.4. Warunki płatności

15.4.1 Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonanie części przedmiotu  zamówienia po wykonaniu części robót, zgodnie z harmonogramem prac i pkt. 15.2.1. Za część przedmiotu zamówienia  rozumie się zakończony element zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

15.4.2. Płatność dokonywana będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie do 30 dni. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanych robót.

15.4.3. Wysokość wynagrodzenia oferenta nie będzie podlegać indeksacji.

15.4.4. W przypadku błędnie wystawionych faktur lub braku wymaganych dokumentów Zamawiający zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury i wymaganych dokumentów, bieg terminów określonych  w pkt. 15.4.2.  rozpoczyna się od  przedłożenia kompletnych dokumentów, skorygowanych faktur i uzupełnionych dokumentów.

15.4.5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy nie wolno ich wykonywać bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej zawartej na piśmie umowy. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie inspektora nadzoru oraz Inwestora. Podstawą uzyskania zamówienia dodatkowego, będzie uznanie potrzeby wykonania i protokół, podpisany  przez Inwestora, wykonawcę, Inspektora Nadzoru. Zamówienie takie Wykonawca może otrzymać   w granicach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, tylko na podstawie pisemnej umowy dodatkowej określającej zakres, form, sposób i termin wykonania prac dodatkowych  oraz termin i sposób ich rozliczenia. Do obliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe  przyjmowane będą składniki cenotwórcze z oferty podstawowej.

Za roboty wykonane, a nie objęte kosztorysem ofertowym lub umową dodatkową Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

15.5. Termin realizacji

15.5.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1) termin rozpoczęcia robót:  w dniu podpisania umowy

2) termin zakończenie robót:  30 wrzesień 2007 r.

15.5.2. Termin powyższy ( 15.5.1. ) może ulec przedłużeniu  w razie zaistnienia

okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ( oraz w

sytuacji  określonej w pkt. 4.2. )

15.6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy działającego w Jego imieniu i na Jego rachunek, który posiadać będzie wymagane przepisami uprawnienia, niezbędną wiedzę oraz zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy i umieścić w widocznym miejscu – tablicę informacyjną.

15.7. Inspektor nadzoru zostanie powołany przez Inwestora, którego będzie reprezentował oraz  działał w jego imieniu i na Jego rachunek.

15.8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie ponadto do poniesienia ewentualnych kosztów  z tytułu:

  - Zakładu Energetycznego

  - Telekomunikacji Polskiej S.A.

  - Innych potrzeb

15.9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest ponadto do:

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej

- wykonanie oznakowania terenu budowy

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego

- wykonania badań, prób jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót  do odbioru  ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej przez  uprawnione służby geodezyjne obejmującej bieżącą  inwentaryzację powykonawczą

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód  komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego

- prowadzenia prac w sposób zapewniający ciągłość wykonywania zadań statutowych przez Zamawiającego

15.10. Podwykonawstwo

15.10.1. Zamawiający odpuszcza możliwość zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, przy czym zakres zleconych prac nie może przekroczyć 50 % całości wartości zadania.

15.10.2. W razie zlecenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty zawierające następujące informacje:

- zakres zleconych robót

- nazwę i siedzibę podwykonawcy

- oświadczenie podwykonawcy, że w przypadku wybrania Wykonawcy podejmie się podzleconych prac

- oświadczenie, że podwykonawca spełnia warunki określone w art. 22, pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

15.10.3. Wykonawca ponosić będzie wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za wykonane prace, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. Inwestor nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia z podwykonawcami.

15.10.4. Zamawiającemu w stosunku do wskazanych podwykonawców przysługują uprawnienia określone w art. 647’ Kodeksie Cywilnym.

15.10.5. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo  z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie  przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

15.10.6. W umowach  z podwykonawcami  Wykonawca powinien zapewnić taki okres odpowiedzialności  za wady z tytułu gwarancji  i rękojmi, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności  za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

15.10.7. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa  w pkt. 15.10.5. Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć niniejszą umowę, niezależnie od postanowień pkt. 15.3.1 ppkt. 3

15.11. Inne postanowienia

15.11.1. Z chwilą przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki związanego z utrzymaniem, ubezpieczeniem, strzeżeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa. W czasie realizacji robót  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym  od przeszkód  komunikacyjnych oraz do usuwania i składowania wszelkich urządzeń, materiałów i odpadów w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo  mieszkańcom i użytkownikom nieruchomości na których prowadzone są prace.

15.11.2. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Inwestorowi i jego służbom, inspektorowi nadzoru oraz pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, służb i inspekcji  do których należy  wykonywanie zadań  określonych przepisami prawa ( budowlanego, pracy, ochrony środowiska i innych ), w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.

15.11.3. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od zainteresowanych stron informacji o istnieniu i przebiegu urządzeń podziemnych.

Wykonawca  zobowiązany jest wówczas  do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac oraz należy je wykonywać przy udziale instytucji zarządzającymi tymi sieciami.

15.11.4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz do informowania inspektora nadzoru o robotach ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

15.11.5. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji i uzgodnień z autorami dokumentacji projektowej.

15.11.6. Wykonawca zobowiązany jest również do przywrócenia stanu poprzedniego wszystkich nieruchomości w przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzenia prac.

15.12. Postanowienia końcowe

integralną częścią umowy jest:

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. oferta wykonawcy

3. dokumentacja projektowa z obmiarem robót

  - TERMIN  ZWIĄZANIA  Z  OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie  ofertą  przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z ofertą Zamawiający może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni. Zgoda oferenta na przedłużenie okresu związania ofertą wiąże się jednocześnie z przedłużeniem ważności wadium.

  - OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  PRZETARGU

17.1. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej SPZOL w Rajczy  oraz  na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie

17.2. Oferenci, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zostaną poinformowani  na piśmie o wynikach przetargu.

17.3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie poinformowany o terminie zawarcia umowy.

17.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

17.5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

17.6. Przed podpisaniem umowy  Wykonawca  zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 15.1.

  - ŚRODKI  ODWOŁAWCZE

18.1. Wykonawcą, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, szczegółowo określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zmianami ).

18.2. Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

18.3. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji wykonawca może wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert,

18.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca.

18.5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

18.6. Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy.

18.7. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.

18.8. Od oddalenia lub odrzucenia  protestu  przysługuje odwołanie.

18.9. Odwołanie wnosi się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego.

18.10. Wykonawcom przysługuje prawo do protestu zgodnie z art. 180 – 183 oraz odwołań zgodnie z art. 184 – 185  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

  - POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r.        Nr 164, poz. 1163 z póź. zm. ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny ( dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.).

Załączniki do specyfikacji:

Nr. 1 – Formularz ofertowy  - załącznik Nr 1 specyfikacji

Nr. 2,3 – Kosztorys ofertowy  obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia – ( przedmiar robót ) -  załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3 specyfikacji

Nr. 4 – Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy o zamówieniach publicznych  - załącznik Nr 4 specyfikacji;

Nr. 5 – Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 – załącznik Nr 5 specyfikacji;Nr 5 –

Nr. 6 – Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu  określonych w pkt. 6.1.6. części 6 Specyfikacji  - załącznik Nr 6 specyfikacji

Nr. 7,8 – Oświadczenie, o nie zaleganiu na rzecz właściwego urzędu skarbowego -                        załącznik Nr 7 specyfikacji,  oraz właściwego oddziału  ZUS  - załącznik Nr 8 specyfikacji

Nr 9 - Oświadczenia potwierdzającego fakt niekaralności -  Krajowego Rejestru Karnego  -  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 1 - 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. załącznik Nr 9 specyfikacji

Nr 10 - Oświadczenia potwierdzającego fakt niekaralności o których mowa  w Art. 24 ust. 1 pkt. 9   prawa zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wystawionego  nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, załącznik Nr 10 specyfikacji

Nr 11 - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji  niezbędnych do wykonania zamówienia           ( kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia ), a także zakresem wykonywanych przez nich czynności, wraz z potwierdzonymi uprawnieniami do wykonywania zamówienia. – załącznik Nr 11 specyfikacji

Nr 12 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich  pięciu lat robót budowlanych ( co najmniej jedną ), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości ( nie mniejszej niż 100.000,00 PLN ) oraz daty i miejsca wykonania  oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje ) – załącznik Nr 12 specyfikacji

Nr 13  - Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu  zawartych w Specyfikacji, jej załącznikach oraz postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy, jak również, że wykonawca pozostaje związany z złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert – załącznik Nr 13 do Specyfikacji

Nr 14 - Wykaz osób uprawnionych  do podpisywania dokumentów przetargowych i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy – załącznik Nr 14 do Specyfikacji

Nr 15 - Oświadczenie, że zapoznał się z terenem przyszłej budowy i dokumentacją techniczną  - załącznik Nr 15 Specyfikacji

Nr 16 – projekt  umowy – załącznik Nr 16 specyfikacji