SPZOL/1/2011

Załącznik nr 7

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …………….. roku w Rajczy  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem  Opiekuńczo Leczniczym w Rajczy, 34-370 Rajcza, ul. Ujsolska 35, w imieniu którego działają:

Waldemar Jurasz – Dyrektor Zakładu

Zuzanna Konieczna

…………………………………………………

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem są prace na „wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w SPZOL w Rajczy”

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny kod CPV:

CPV – 45 300 000 – 0 – roboty w zakresie inst. budowlanych

CPV – 45 311 000 – 0 – roboty w zakresie inst. elektrycznych

CPV – 45 312 100 – 8 – system sygnalizacji pożarowej

- Szczegółowy zakres robót budowlanych ( instalacji budowlanych, instalacji elektrycznych i wykonanie sytemu sygnalizacji pożarowej ) określa projekt budowlany  (sztuk 1), przedmiar robót (sztuk 1), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (sztuk 1), , pozwolenie Nr 894/09 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru,  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, które łącznie z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w umowie przez Wykonawcę. Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową, projektami budowlanymi (sztuk 1), przedmiarami robót (sztuk 1), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru (sztuk 1), pozwoleniem Nr 894/09 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru,  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z projektami budowlanymi nie zwalnia Wykonawcy m.in. od obowiązku weryfikacji tych projektów w trakcie trwania umowy i zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w nich wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa.

- Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą.

- Prace budowlane powinny być prowadzone w sposób nie utrudniający prawidłowego funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo leczniczego w Rajczy.

- Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia robót, bez zbędnych przestojów. Każda nieobecność na placu budowy powyżej 5-ciu dni powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.

- Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy zobowiązany jest sporządzić i przekazać do zaakceptowania Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót.

§ 2

- Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące roboty: ……………………………………….

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.

- Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy wskazanego w niniejszej umowie w zakresie przypisanym podwykonawcy w ofercie, po wcześniejszym przedłożeniu umowy (lub jej projektu) oraz wskazania, w oparciu o dokumentację, zakresu powierzonych podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiającego zgodnie z art. 647 § 2 i § 4 Kc.

- Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w niniejszej umowie Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców.

§ 3

- Wynagrodzenie określone w  § 3 ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu  w Art. 632 K.c.  (zgodnie z ofertą złożoną w dniu ……………………)  wg cen oferty przetargowej.

- Wynagrodzenie, rozliczone wg zasad określonych w ust. 1 za wykonanie przedmiotu zamówienia, za cały okres trwania umowy nie może przekroczyć kwoty:

brutto: …………………… PLN (słownie: ………………………………)

netto:  ………………… PLN  (słownie: …………………………………).

Kwota brutto obejmuje 23 % podatek VAT tj. ………………. PLN (słownie: ……………………)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie wypłacone na konto Wykonawcy na podstawie faktury końcowej, na zasadach określonych w § 8 ust. 3 i § 10.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić front robót wraz z księgą obmiaru w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się  wykonać zamówienie w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega, iż zgłoszenie odbioru końcowego winno nastąpić nie później niż 7 dni przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

§ 6

- Nadzór inwestorski nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ……………………………………………………………………………………………….

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

§ 7

Kierownikiem robót objętymi umową będzie …………………………………………………..

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających w celu dokonania ich odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje komisyjnego odbioru z udziałem Wykonawcy. W skład komisji oprócz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wejdzie inspektor nadzoru, kierownik robót oraz przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej Zamawiającego.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę do zapłaty faktury. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Termin usunięcia wad określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni, chyba że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. W przypadku nie dotrzymania wyznaczonego terminu przez Wykonawcę Zamawiający naliczy Wykonawcy należne kary umowne określone w § 11 ust. 2.

- Wykonawca ponosi koszty wykonania i wprowadzenia oznakowania robót wynikłe w trakcie prac. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile zajdą ku temu przesłanki określone w ustawie Prawo budowlane.

- Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

§ 9

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 10

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy po protokolarnym odbiorze robót

na podstawie  jednej faktury końcowej,

Zamawiający wypłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w ciągu do 30 dni licząc od dostarczenia faktury Zamawiającemu,

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową w odniesieniu do całości robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto) za wykonanie całości robót.

- Ponadto Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (brutto) należnego za wykonanie całości robót określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w ramach rękojmi przedmiotu umowy, a także za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót.

- W przypadku opuszczenia przez Wykonawcę placu budowy, bez uzgodnienia z Zamawiającym na okres powyżej 5-ciu dni, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całości robót – za każdy dzień nieobecności na placu budowy.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku nie podjęcia realizacji zobowiązania przez Wykonawcę w okresie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych w ust. 1, 2 i 3 kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto)

  - określonego w §3 ust. 2 tj. ………………..PLN (słownie:………………………/100), które winna być wniesiona przez Wykonawcę na konto bankowe Zamawiającego:  Konto: 30 8131 0005 0013 2756 2000 0010  -  najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 148 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być bezwarunkowa i „na pierwsze żądanie”. Termin ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 14 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia tj. …. (słownie złotych:…) oraz terminowi końcowego wykonania robót powiększonemu o 30 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 70% zabezpieczenia tj. … (słownie złotych….).

4.    Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu  ……. -letniej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki stwierdzone w wyniku tego odbioru w terminie natychmiastowym nie dłuższym niż 7 dni.

§14

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu pochodzący od dostawcy Dokument gwarancyjny na centralę i osprzęt p/poż , ustalający gwarancję  na okres nie krótszy niż ………. lat dostarczymy Zamawiającemu do dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. Potwierdzą również  stosownym oświadczeniem, że wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały będą pełnowartościowe a podstawowe materiały będą posiadać wymagane stosownymi przepisami świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, aktualne  w dacie zakupu materiałów

§ 15

Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie bądź straci swoją ważność w trakcie realizacji zamówienia, to zobowiązuje się do jej przedłużenia lub zawarcia nowej – na cały okres realizacji zamówienia, na warunkach odpowiadającym wymaganiom przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 16

Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom, przepisom i obowiązującym nakazom wydawanym przez władze państwowe i lokalne odnośnie robót budowlanych dotyczących przedmiotu umowy.

§ 17

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć:

  - zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

  - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

  - zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,

  - zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

  - zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części,

  - zmiany ilości robót budowlanych, usług lud dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

  - zwiększenia zakresu robót budowlanych, bądź zlecenia robót dodatkowych,

  - rezygnacji z wykonania części robót budowlanych – w zakresie nieprzekraczającym jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

    - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenia wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 5, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

    - obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

    - poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,

    - zmiana obowiązujących przepisów,

    - podniesienie wydajności urządzeń,

    - podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,

    - usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

    - opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

    - siła wyższa.

- Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt c), w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 6, oraz:

  - Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub

  - Kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 5 ust. a) – e), g) i h), wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 18

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami, regulaminem porządkowym, p/poż i zobowiązuje się do jego przestrzegania. .

§ 21

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z czego:

-	dwa otrzymuje SPZOL  Rajcza

-	jeden otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA